08. DEPLOYMENT & MVP ROADMAP

Quy Trình Triển Khai Hạ Tầng Native Systemd, Nginx & Lộ Trình MVP

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 1. Kiến Trúc Triển Khai Thực Tế (Deployment Topology)

• Frontend: Phân phối toàn cầu qua Cloudflare Pages (Git-based static hosting) với chi phí 0đ, không tiêu tốn RAM hay CPU của VPS.

• Backend Server: Chạy trực tiếp Native Go binary trên Ubuntu Server 22.04 LTS quản lý bởi systemd và reverse proxy Nginx.

# 2. Lộ Trình Triển Khai MVP (Implementation Roadmap)

| Giai đoạn (Sprint) | Hạng mục triển khai chính | Thời gian | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Schema & Core Backend | Khởi tạo repo, DDL MySQL 4 bảng, URL parser & Session manager | Ngày 1 - 3 | Go API tạo session & lưu metadata |
| Sprint 2: Progress Sync Engine | Xây dựng UPSERT progress API, kiểm thử ghi nhận tiến trình 60s | Ngày 4 - 5 | API PUT progress & GET resume hoạt động |
| Sprint 3: Vanilla JS Audio UI | Xây dựng giao diện Input link, nạp YouTube Player, custom Audio Bar | Ngày 6 - 8 | Giao diện nghe nhạc tĩnh hoạt động mượt mà |
| Sprint 4: Resume & Sync Integration | Kết nối timer 60s, sự kiện pause/hide, xử lý offline localStorage | Ngày 9 - 10 | Khôi phục vị trí nghe hoàn hảo |
| Sprint 5: Nginx & Hardening | Cấu hình Nginx reverse proxy, Rate limiting, SSL Let's Encrypt | Ngày 11 - 12 | Hạ tầng an toàn và tối ưu tải |
| Sprint 6: Live Production Launch | Deploy Frontend lên Cloudflare Pages, Backend lên VPS systemd | Ngày 13 - 14 | Dự án chính thức vận hành công khai |