14. IMPLEMENTATION ROADMAP & SPRINT PLAN

Lộ Trình Triển Khai Chi Tiết Từ Khởi Tạo Đến Hoàn Thành Thư Viện

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

| Sprint / Giai đoạn | Nội dung triển khai chính | Thời gian | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1: Database & Core Import | Khởi tạo repo, DDL MySQL 8 bảng, YouTube URL Validator & Import API | Ngày 1 - 3 | API Import YouTube & Cache Metadata |
| Sprint 2: Episode Split Engine | Thuật toán sinh Episode logic 4h, API lấy danh sách tập | Ngày 4 - 5 | API Episodes & Chia tập tự động cho video 24h |
| Sprint 3: Category & Tags | CRUD Categories, Gán tags, API lọc và tìm kiếm FULLTEXT | Ngày 6 - 8 | API Thư viện, Tìm kiếm & Lọc hoạt động |
| Sprint 4: Progress & History | Đồng bộ tiến trình 60s, Resume logic, ghi nhật ký history | Ngày 9 - 11 | API Tiến trình & Lịch sử hoàn chỉnh |
| Sprint 5: Vanilla JS Frontend | Giao diện Library Card, Modal Import, Player Bar, Episode List | Ngày 12 - 15 | Web tĩnh hoạt động trơn tru với API |
| Sprint 6: Hardening & Launch | Cấu hình Nginx, Rate Limiting, SSL, Deploy Cloudflare Pages & VPS | Ngày 16 - 18 | Hệ thống chính thức vận hành trực tuyến |