22. MVP ROADMAP & IMPLEMENTATION PHASES

Lộ Trình Triển Khai Chi Tiết Từ Khởi Tạo Đến Vận Hành Thực Tế

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 1. Thứ Tự Triển Khai 14 Giai Đoạn Bắt Buộc

| Giai đoạn (Phase) | Nội dung triển khai chính | Thời gian dự kiến | Sản phẩm bàn giao (Deliverables) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Project Foundation | Khởi tạo Git repo, cấu hình Go module, linter, cấu trúc thư mục | Ngày 1 - 2 | Skeleton codebase, Makefile, .gitignore |
| Phase 2: Database Migration | Viết mã DDL MySQL, migrate 16 bảng thực thể và chỉ mục | Ngày 3 - 4 | Script migrations/001_init.sql hoàn chỉnh |
| Phase 3: Go Backend Core | Cấu hình DB pool, base handler, response envelope, Chi router | Ngày 5 - 6 | HTTP server hoạt động với health check |
| Phase 4: Authentication | Đăng ký, Đăng nhập Bcrypt, HttpOnly JWT Cookie, Middleware RBAC | Ngày 7 - 8 | API Auth và phân quyền hoàn chỉnh |
| Phase 5: Audio Catalog | CRUD Audio, Artist, Album, Genre, FULLTEXT Search | Ngày 9 - 11 | API Catalog và tìm kiếm |
| Phase 6: Audio Streaming | Tích hợp HTTP 206 Range headers và X-Accel-Redirect | Ngày 12 - 13 | Stream nhạc mượt mà trên browser |
| Phase 7: Vanilla JS Frontend | Xây dựng Shell UI, CSS Grid, Audio Player Bar, Play/Pause/Seek | Ngày 14 - 17 | Giao diện nghe nhạc tĩnh hoạt động |
| Phase 8: Playlists & Favorites | Giao diện và API quản lý Playlist cá nhân, History, Favorite | Ngày 18 - 20 | Trải nghiệm cá nhân hóa đầy đủ |
| Phase 9: Admin Management | Trang quản trị tải lên nhạc, quản lý danh mục và duyệt nội dung | Ngày 21 - 23 | Admin portal tĩnh kết nối API admin |
| Phase 10: Media Processing | Tích hợp FFprobe, FFmpeg background job worker (1 worker) | Ngày 24 - 26 | Tự động trích xuất tag và convert MP3 |
| Phase 11: Security Hardening | Cấu hình Nginx reverse proxy, Rate limiting, CORS, Header security | Ngày 27 - 28 | Hệ thống bảo vệ toàn diện |
| Phase 12: Deployment | Deploy Frontend lên Cloudflare Pages, Backend lên Linux VPS systemd | Ngày 29 - 30 | Production live trên tên miền chính |
| Phase 13: Backup Automation | Thiết lập Crontab backup MySQL và rclone đồng bộ R2 | Ngày 31 | Hệ thống tự động sao lưu định kỳ |
| Phase 14: Performance Testing | Kiểm thử tải k6, tinh chỉnh my.cnf buffer pool và Nginx | Ngày 32 | Báo cáo tải nghiệm thu hệ thống |